- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1

на «Расширение системы газораспределения по ул.Рокоссовского, ул.Луговая  в с.Александровка Александровского района Оренбургской области»

с.Александровка 	                                                                   «09»  июля  2012 года

Администрация Александровского  сельсовета  Александровского района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,  в лице главы администрации  Веретина Александра Анатольевича, действующего на основании Положения об администрации сельсовета,   с одной стороны, и Производственный кооператив «Спецгазмонтаж», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице председателя ПК «Спецгазмонтаж»  Сенниковой Любовь Николаевны, действующего на основании  Устава,   с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола  № 00001-12-000001 рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 26 июня 2012 года  заключили  настоящий Муниципальный контракт  (далее - Контракт) о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по расширению  системы газораспределения по ул.Рокоссовского, ул.Луговая  в с.Александровка Александровского района Оренбургской области, в соответствии с видами и объемами работ, предусмотренными техническим заданием   и проектно-сметной документацией. Подрядчик оплачивает работы по ведению технического надзора за строительством  внутрипоселкового газопровода  по ул.Рокоссовского, ул.Луговая  в с.Александровка Александровского района Оренбургской области, производит подключение его к газопроводу низкого давления и оплачивает работы по наполнению газом внутрипоселкового газопровода. Проектно-сметная документация передается подрядчику в течение одного дня после заключения контракта,  а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

  - Сроки выполнения работ: в течение 2 месяцев со дня заключения контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту  составляет 777880,00   (Семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей РФ, (далее – цена Контракта) без НДС.

2.2. Цена контракта, указанная в п.2.1., включает в себя стоимость работ, материалов и их доставку, стоимость сопутствующих (в том числе подготовительных) работ, необходимых для выполнения работ, указанных в сметной документации, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию иных издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и т.д.  и является конечной.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.2. Оплата работ по Контракту осуществляется Заказчиком по факту   выполнения работ в течение 30 банковских дней со дня подписания актов выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3),  после поступления средств субсидии на расчетный счет Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ, иными нормативными документами и техническим заданием согласно приложению.

4.1.2. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать результаты работ Заказчику.

4.1.3. Обеспечить представителю Заказчика право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

4.1.4.  Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

4.1.5. Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в течение 12 месяцев после завершения сдачи объекта в эксплуатацию.

4.1.6. Иметь допуски саморегулируемой организации к выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"

4.2. Заказчик обязуется:

### 4.2.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

### 4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

### 4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Контрактом.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ.

5.2. Заказчик обязуется принять работу в течение 10 дней со дня получения Акта приемки выполненных работ и отчетных документов и направить Подрядчику подписанный Акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ в приемке работ.

5.3. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направления вышеназванного извещения.

5.4. В случае, если Подрядчик в срок, указанный в п.5.3. настоящего Контракта, не выполнит требования, указанные в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе  отказаться от исполнения настоящего Контракта и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена Подрядчиком не позднее 3 дней с момента направления ему требования о возврате.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки Подрядчиком исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Контракта, указанной в п.2.1.настоящего Контракта, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока выполнения работ, указанного в п.1.2. настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки Заказчиком исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик в праве предъявить Заказчику требование об уплате неустойки. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. Сторона не исполнившая обязательство по настоящему Контракту освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Неустойка уплачивается виновной стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем контракте.

6.5. Уплата  неустойки  не  освобождает ни одну из сторон настоящего Контракта от надлежащего исполнения его условий в полном объеме.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.      ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона,   подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такое уведомление не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

8.4. Возникновение        обстоятельств         непреодолимой	силы,  предусмотренных пунктом 8.1. настоящего Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2. настоящего Контракта, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства неопределимой силы будут продолжаться свыше трех месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжение настоящего Контракта полностью или частично. В таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9.      ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все     споры   и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  по настоящему Контракту, решаются путем переговоров.

9.2. Претензионный досудебный порядок разрешения споров обязателен.

9.3. В случае невозможного разрешения разногласий   путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном  порядке путем обращения в арбитражный суд Оренбургской области.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящем Контрактом Стороны  руководствуются действующим законодательством РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения к настоящему Контракту имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.2. Досрочное    расторжение    Контракта    может    иметь    место    по соглашению Сторон   либо    по    основаниям,    предусмотренным действующим на территории РФ законодательством.

10.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика и 2 экземпляра для Заказчика.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

| Заказчик: Муниципальное образование Александровский сельсовет 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Мичурина, 51 «а», тел.(35359) 21-4-21 УФК по Оренбургской области (ОФК 14, Администрация Александровского сельсовета л/сч. 03533012560) ИНН 5621006491 КПП 562101001 БИК 045354001 ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г.Оренбург ОКАТО 53206802000 ОГРН 1055601022806 ОКПО 57282018 ОКВЭД 75,11,3ОКПО 11944709, ОКВЭД 75.11.31 Глава администрации сельсовета ___________________ А.А.Веретин | Подрядчик: Производственный кооператив "Спецгазмонтаж" Юрид.адрес: 460000, г. Оренбург , Маврицкого 26 Факт, адрес: 460003, г. Оренбург, пер. Станочный 7 Тел\факс 8(3532) 57-32-00, 57-31-35 E-mail: specgazmontaj@mail.ru ИНН 5612003092 КПП 561201001 Р\С № 40702810646050100061 К/С № 30101810600000000601 ОТДЕЛЕНИЕ №8623 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ОРЕНБУРГ БИК 045354601 ОКОНХ 61124 ОКПО 23853828 ОКАТО 534301000000 ОГРН 1025601805525 ОКВЭД 45.21.3; 45.21.4 Председатель кооператива ____________________Сенникова Л.Н. |
| --- | --- |